# Project Plan Review

kickstart-berlin — 25 agosto 2026

Revisione del piano a fasi (issue #15) alla luce di README.md, docs/collaudo-funzionale.md, i 12 logbook-*.md e lo stato reale di issue/PR su GitHub. Non sostituisce nessuno di quei documenti — li mette in relazione per rispondere a una domanda che nessuno di essi copre da solo: cosa blocca davvero il progresso in questo momento?

# Executive summary

Il piano a 14 fasi è concettualmente solido e per la prima volta è stato validato end-to-end su hardware fisico reale (HP Z8 G4 + RTX 3090, 23-24/08/2026). Quel collaudo ha prodotto 6 nuove issue (#33-#37, #41) e, soprattutto, 6 pull request già scritte, riviste e mergeable che il README.md e docs/collaudo-funzionale.md non menzionano ancora. Il collo di bottiglia oggi non è la scrittura di nuovo codice: è la revisione umana e il merge di lavoro già pronto, più una decisione di governance non ancora presa su una PR che ha bypassato un checkpoint esplicito. La Fase 11 (self-test) va inoltre riclassificata: è bloccata per design da Vast.ai stesso, non da un difetto di questo repo.

# 1. Stato delle 14 fasi (verificato, non solo dal README)

| # | Fase | Stato README | Verifica di questa review |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS/autoinstall | Fatto | Confermato, chiuso (#1) |
| 2 | Partizionamento disco | In corso | Confermato su hardware reale, ma con debito aperto: match: {} originale sostituito da un allowlist di path che esclude PMem (mergiato, PR #30) — non ancora testato con un boot reale post-fix. PR #40 (aperta) inverte l'ordine di priorità SATA/NVMe, altro cambiamento non ancora in develop |
| 3 | Storage/Datastore | In corso | Confermato indirettamente, ma PR #41 rivela che il fix è incompleto: daemon.json punta al Datastore, il config.toml di containerd no — la maggior parte dei dati reali (33G su 33.2G nel collaudo Z8) non segue il Datastore. Nessuna PR aperta risolve ancora questo in setup.sh (PR #42 è solo documentazione del fix live) |
| 4 | Driver NVIDIA | In corso | Confermato su GPU reale (RTX 3090, driver 595.84). Bug "pacchetti fantasma" in apt-mark hold già corretto in `develop` (verificato leggendo postinstall/setup.sh:175) |
| 5 | Docker | In corso | Confermato Docker+runtime NVIDIA, ma bug reale: admin non è mai aggiunto al gruppo docker in develop (verificato: nessun usermod -aG docker nel file). Fix pronto in PR #38, non mergiata |
| 6 | Rete | In corso | Confermato (regole ufw corrette, installato-ma-inattivo per design) |
| 7 | Daemon Vast.ai reale | In corso | Confermato: daemon installato, macchina listata (ID 148447). Bug storage containerd emerso qui (vedi Fase 3) |
| 8 | Info hardware | In corso | Confermato, nvidia_gpu popolato con dati reali |
| 9 | Manutenzione Docker | Da fare | Nessun lavoro iniziato, nessuna PR |
| 10 | CLI vastai | Fatto | Confermato, vastai 1.5.5 installato e funzionante. 2 bug ($HOME, permessi /root) già corretti in develop |
| 11 | Self-test | Fatto (script) | Da riclassificare — vedi sezione 5. Lo script è pronto e corretto, ma il test funzionale reale è bloccato per design lato Vast.ai (anti-self-rent), non completabile da questo repo |
| 12 | Port forwarding | Da fare | Nessun lavoro iniziato |
| 13 | Listing marketplace | Fuori scope | Invariato, corretto lasciarlo così finché grastorp#15 non lo riapre |
| 14 | Report finale | Da fare | Nessun lavoro iniziato |

Osservazione strutturale: le fasi 9, 12, 14 sono ferme da prima del collaudo reale (18/08) e non hanno ricevuto alcun lavoro nemmeno durante la sessione Z8 del 23-24/08, che si è concentrata su 5-8/10/11 più le issue impreviste. Non è un problema — riflette l'ordine di lavoro suggerito dall'issue #15 stessa — ma vale la pena renderlo esplicito: sono le uniche tre fasi rimaste "vergini" del piano originale.

# 2. Il vero collo di bottiglia: 6 PR pronte, non ancora mergiate

docs/collaudo-funzionale.md e README.md descrivono lo stato di develop, ma 6 pull request aperte, tutte in `mergeable_state: clean` contro l'attuale `develop` (a0bf4f1), contengono lavoro già rivisto che quei documenti non riflettono ancora:

| PR | Chiude | Contenuto | Rischio di merge |
| --- | --- | --- | --- |
| #38 | #34 | usermod -aG docker admin in phase5_docker() | Basso — 1 riga di fix idempotente, review statica già fatta |
| #40 | — | Inverte priorità disco di sistema: SATA/SAS prima di NVMe (NVMe riservato al Datastore) | Basso — decisione già presa con l'utente, non tocca --disk-serial espliciti |
| #42 | (documenta #41) | Solo logbook-fase7.md — nessun fix di codice, registra il gap containerd | Nullo — solo .md |
| #43 | #35, #37 | Solo logbook_first_boot.md — documenta install live di ndctl/ipmctl/pip3, nessuna automazione in setup.sh | Nullo — solo .md |
| #32 | — | CLAUDE.md (nuova direttiva: in conflitto Vast.ai vince), riconciliazione README.md/docs/collaudo-funzionale.md/logbook-fase11.md con PR #30 | Nullo — solo .md, ma propedeutico: senza questa PR, i documenti di progetto restano disallineati dallo stato reale confermato il 23-24/08 |
| #39 | (issue #33) | postinstall/node-manage.py: menu curses interattivo via SSH che modifica stato reale (IP via netplan try, restart daemon Vast.ai, azioni CLI vastai) | Vedi sezione 4 — non è un rischio tecnico, è un rischio di processo |

Raccomandazione d'ordine di merge: #32 e #43 prima (solo doc, zero rischio, riallineano i documenti di progetto alla realtà), poi #38 e #40 (fix comportamentali isolati, un file ciascuno), poi #42 (doc). #39 va trattato separatamente — vedi sotto — perché non è un fix, è una nuova capability con un checkpoint esplicito ancora aperto.

# 3. Debito tecnico reale non ancora coperto da nessuna PR

Due problemi confermati sul collaudo Z8 non hanno ancora un fix in nessun branch, a differenza di quanto la tabella PR sopra potrebbe far pensare:

- Issue #41 (containerd root path): PR #42 la documenta ma non la risolve — /etc/containerd/config.toml continua a non essere gestito da phase3_docker_storage() né dal postflight di install-vastai-host.sh. Finché resta così, l'intera promessa dell'architettura ESX-style di Fase 2/3 ("Docker vive sul Datastore") è falsa per la stragrande maggioranza dei dati reali (33G su 33.2G nel collaudo Z8 erano fuori dal Datastore). Questo è, in termini di impatto, il bug più serio scoperto nell'intero collaudo — non ha ancora una PR dedicata al fix di codice.

- Issue #36 (CUDA toolkit nativo): nessuna decisione presa, nessuna PR. Impatto oggi basso (i workload restano containerizzati), ma resta un item aperto senza owner.

# 4. Punto di governance da chiudere prima del merge: PR #39 / issue #33

L'issue #33, scritta dall'utente stesso, pone esplicitamente un vincolo prima di iniziare l'implementazione:

Da fare prima di iniziare l'implementazione: discussione esplicita con l'utente su quali azioni (se ce ne sono) il menu deve poter eseguire, ...

Le tre checkbox dell'issue risultano ancora non spuntate. Ciò nonostante, PR #39 esiste già: 1683 righe aggiunte, un menu curses completo che può riconfigurare la rete (netplan try), riavviare il daemon Vast.ai e invocare comandi vastai in scrittura (unlist/self-test) — esattamente il tipo di "azioni più ampie" che l'issue #33 elencava come da valutare con cautela, in tensione diretta con la direttiva #1 di CLAUDE.md ("nessun modo di login o azione locale, solo chiave SSH").

Questo non è necessariamente un problema — il design della PR è ragionevole (netplan try con rollback automatico è la scelta giusta) — ma il checkpoint che l'issue stessa richiedeva non risulta documentato come avvenuto. Prima di mergiare #39, va chiarito esplicitamente con l'utente:

- Il "ok implicito" a procedere è già stato dato fuori da GitHub (es. in sessione diretta con l'utente, come suggerisce il fatto che la issue stessa nasce da una richiesta dell'utente)? Se sì, andrebbe comunque registrato come commento sull'issue #33 per chiudere le checkbox — coerente con la disciplina "logbook prima della PR" già in uso altrove.

- Il perimetro di azioni implementate (rete, daemon Vast.ai, CLI vastai) corrisponde a quanto l'utente si aspettava, o eccede quanto discusso?

Raccomandazione: non trattare #39 come le altre 5 PR "pronte al merge meccanico". Serve una conferma esplicita dell'utente sul perimetro prima del merge, anche se il codice stesso è già stato rivisto staticamente.

# 5. Fase 11 va riclassificata, non "completata"

docs/collaudo-funzionale.md e la tabella fasi la segnano "Fatto"/"Confermato" con qualifiche già caute. Ma logbook-fase11.md (righe 213-286) documenta una conclusione più netta, che vale la pena portare esplicitamente nei documenti di stato: il self-test reale fallisce con 403 sistematico perché Vast.ai blocca per design il noleggio di una macchina da parte del proprio stesso host (host_id dell'offerta coincide con l'account che tenta il rent) — confermato incrociando i log interni del daemon (self_test.log), non un'ipotesi. Non è risolvibile da questo repo.

Raccomandazione: aggiornare lo stato da "Da fare — blocca su Fase 7" a qualcosa come "Bloccato esternamente (design Vast.ai anti-self-rent) — riprovabile solo dopo un affitto reale della macchina, o dopo supporto diretto Vast.ai". La distinzione conta: "Da fare" implica che c'è ancora lavoro di questo repo da fare, mentre qui non c'è — è la stessa distinzione "Verificato in sandbox" vs "Non verificabile per costruzione" che CLAUDE.md (direttiva #4) già impone per altri casi, estesa a un terzo stato: "non risolvibile qui".

# 6. Gap di collaudo automatico (CI)

scripts/boot-test-qemu.sh verifica login SSH e mount del Datastore, ma non ha GPU (non può eseguire Fase 4/5 realmente) e non verifica `/etc/containerd/config.toml` — motivo per cui il bug #41 è stato scoperto solo su hardware fisico reale, non in CI, nonostante fosse strutturalmente presente fin dalla Fase 3. Allo stesso modo, l'assenza di admin dal gruppo docker (#34) non ha un check CI dedicato: boot-test-qemu.sh verifica che il servizio postinstall completi, non che docker sia utilizzabile senza sudo dall'utente admin.

Raccomandazione: due asserzioni aggiuntive, a basso costo, in scripts/boot-test-qemu.sh:

- grep root /etc/containerd/config.toml punta sotto il Datastore, non sotto /var/lib/docker di default.

- groups admin include docker.

Nessuna delle due richiede GPU reale — sono entrambe verificabili nell'ISO di test QEMU esistente, e avrebbero intercettato #34 e (parzialmente) #41 prima del collaudo su hardware fisico.

# 7. Raccomandazioni prioritizzate

P0 — questa settimana, nessuna nuova decisione richiesta

- Mergiare PR #32 (riallinea CLAUDE.md/README.md/docs/collaudo-funzionale.md/logbook-fase11.md allo stato reale confermato) e #43 (documentazione tooling) — zero rischio, sblocca la leggibilità degli altri documenti.

- Mergiare PR #38 (#34, gruppo docker) e #40 (priorità disco) — fix isolati, review statica già fatta, nessuna decisione aperta.

P1 — decisione breve, poi implementazione

- Aprire una issue/PR dedicata al fix vero di #41 (containerd root path) — PR #42 la documenta ma non la risolve. La issue #41 propone già la soluzione più semplice (stessa directory di data-root, sotto ${DATASTORE}/docker/containerd) — sembra pronta per essere implementata senza bisogno di ulteriori decisioni.

- Aggiungere le due asserzioni CI descritte in sezione 6.

- Aggiornare lo stato di Fase 11 in docs/collaudo-funzionale.md come descritto in sezione 5 (probabilmente già coperto da PR #32 — verificare il diff prima di duplicare).

P2 — richiede decisione esplicita dell'utente prima di procedere

- PR #39 / issue #33: chiudere il checkpoint di governance (sezione 4) prima del merge.

- Issue #36 (CUDA toolkit): decidere se serve un caso d'uso nativo o resta fuori scope.

- Issue #35 (PMem region1 fsdax/devdax): chiarire il caso d'uso EMH-2 esatto prima di automatizzare — rischio di irreversibilità già segnalato nell'issue stessa.

P3 — prima della produzione, non urgente ora

- Rimuovere gli strumenti dev-only dal nodo Z8 (gh, Claude Code CLI, GitHub Actions self-hosted runner) — rischio di sicurezza già esplicitamente notato in logbook_first_boot.md (runner self-hosted su repo pubblico, sulla stessa macchina affittata a terzi via Vast.ai).

Non urgente, nessun lavoro in corso

- Fasi 9, 12, 14 restano ferme — nessuna azione richiesta ora, ma è la prossima area di lavoro "vergine" una volta esaurito il backlog delle 6 PR aperte e delle issue impreviste.

# 8. Domande aperte per l'utente

- Il perimetro di azioni di PR #39 (rete, daemon, CLI vastai in scrittura) è quello concordato, o va ristretto/ampliato prima del merge?

- Issue #36: esiste già un caso d'uso reale non containerizzato per CUDA toolkit nativo, o resta "nice to have"?

- Issue #35: qual è il caso d'uso EMH-2 esatto per region1 (fsdax vs devdax)? Determina se/come automatizzare la riconfigurazione.

- Timeline per il prossimo reinstall da zero su Z8 (dischi Windows scollegati fisicamente, come deciso in logbook_first_boot.md) — è il momento in cui si può finalmente confermare end-to-end il fix PMem di PR #30 con un boot reale, mai testato dopo il merge.

# 9. Prossimi passi consigliati

- Merge P0 (PR #32, #43, #38, #40) — sblocca la leggibilità dello stato di progetto per qualunque sessione futura.

- Issue/PR dedicata al fix reale di #41 (containerd), la lacuna di impatto più alto ancora senza codice.

- Rispondere alle domande in sezione 8 prima di toccare #33/#39, #35, #36.

- Aggiungere le due asserzioni CI di sezione 6, per evitare che lo stesso tipo di bug (#34, #41) richieda di nuovo un collaudo su hardware fisico per essere scoperto.

Archiviato in docs/project-plan-review-2026-08-25.md (sorgente), .html e .docx (copie derivate) — kickstart-berlin, 25 agosto 2026.